https://github.com/cdth12345/sw_engineering

프로젝트 관리 계획서

사진부스 어플리케이션

이름: 조성하

목차

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

1.2 프로젝트 개요

1.3 프로젝트 목표

1.4 용어 정의

1.5 참조 문서

2. 개발 계획

2.1개발 절차 모형

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)

2.3 개발 내용

2.4 개발 일정

3. 팀 구성 및 역할

3.1 팀구조

3.2 역할 및 책임

4 품질 관리 및 운영 계획

4.1 팀 미팅 계획

4.2 변경 사항 관리 방법

4.3 산출물 관리 방법

4.4 리스크 관리 방법

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

5.2 소프트웨어 환경

6. 산출물

6.1 산출물 목록

6.2 산출물 작성 일정 및 담당자

7. 참고문헌 및 부록

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 사진 부스 어플리케이션에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

- 프로젝트 개요 및 목표(문서 목적 및 범위, 프로젝트 개요, 목표, 용어 정의, 참조 문서)

- 개발 계획(개발 절차 모형, WBS, 개발 내용, 개발 일정)

- 팀 구성 및 역할(팀 구조 및 각 구성원의 역할과 책임)

- 품질 관리 및 운영 계획(팀 미팅 계획, 변경사항 관리, 산출물 관리, 리스크 관리)

- 개발 환경 및 산출물 정의(하드웨어/소프트웨어 환경, 산출물 목록 및 작성 일정/담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

사진부스에서 찍은 사진을 지도에 기록하고, 같이 찍은 사람들과 사진을 공유하는 어플리케이션을 제작한다.

1.2.2 주요 기능 설명

| ID | 주요 기능 |
| --- | --- |
| F01 | 사진부스 위치 기반 사진 저장 기능 |
| F02 | 지도 기반 사진 조회 기능 |
| F03 | 사진 공유 및 공동 기록 기능 |

1.3 프로젝트 목표

QR 코드와 GPS를 활용하여 사진부스에서 찍은 사진을 지도에 기록하고, 친구들과 공유하는 위치 기반 사진 플랫폼 구현한다.

1.4 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 사진부스 | 사용자가 사진을 촬영하고 사진을 인화하거나 디지털 파일 형태로 제공하는 무인 촬영 기기 |
| QR 코드 | 정보를 빠르게 읽을 수 있도록 만든 2차원 바코드 |
| GPS | 인공위성을 이용해 지구상의 위치를 측정하는 시스템 |

1.5 참조 문서

- d_조성하_프로젝트정의서_2020315

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

본 프로젝트는 사진부스 기반 위치 기반 사진 공유 애플리케이션으로, 기능 개발과 사용자 요구사항의 변경이 반복적으로 발생할 수 있는 특성을 가진다. 따라서 이러한 변화에 유연하게 대응하고 개발 과정을 체계적으로 관리하기 위해 애자일 개발 방법론 중 Scrum(스크럼) 모델을 적용한다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

본 프로젝트는 유지보수성과 확장성을 고려하여 객체지향 프로그래밍(Object-Oriented Programming) 기반으로 시스템을 설계한다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)

2.3 개발 내용

| 개발 활동 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로젝트 정의 | 프로젝트 정의서 작성 |
| 프로젝트 관리 | 프로젝트 관리 계획서 작성 |
| 요구사항 정의 | 요구사하 정의서 작성 |
| 요구사항 분석 | 요구사항 분석서 작성 |
| 소프트웨어 설계 | 소프트웨어설계서 작성 |
| 인스팩션 수행 | 인스팩션 수행 |
| 테스트 | 테스트 결과서 작성 |

2.4 개발 일정

| 개발 활동 | 기간 |
| --- | --- |
| 프로젝트 정의 | ~2026-03-16 |
| 프로젝트 관리 | ~2026-04-13 |
| 요구사항 정의 | ~2026-04-27 |
| 요구사항 분석 | ~2026-05-11 |
| 소프트웨어 설계 | ~2026-05-18 |
| 인스팩션 수행 | ~2026-06-01 |
| 테스트 | ~2026-06-08 |

3. 팀 구성 및 역할

3.1 팀 구조

본 팀 구조는 PM(Project Manager, 팀장)을 중심으로 각 역할이 명확하게 구분된 형태로 구성된다.

3.2 역할 및 책임

| 이름 | 역할 | 책임 (공동/ 개별) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 조성하 | Project Manager(팀장) | 문서 관리 및 자료조사 | 프로젝트 진행 및 검토 |
| 조성하 | 프론트엔드 개발자 |  | 사용자 인터페이스 구현 및 사용자 경험 관련 기능 개발 및 관리 |
| 조성하 | 백엔드 개발자 |  | 서버, 데이터베이스, API 설계 및 기능 개발 및 관리 |

4. 품질 관리 및 운영 계획

4.1 팀 미팅 계획

본 프로젝트는 원활한 협업과 진행 상황 공유를 위해 정기적인 팀 미팅을 운영한다.

1) 주간 정기 회의 (Weekly Meeting)

- 주 1회 진행

- 참석자: 팀장, 팀원

- 진행 상황 공유 및 이슈 점검

- 향후 작업 계획 조정

2) 스프린트 회의 (Sprint Meeting)

- 2주 단위 진행

- 참석자: 팀장, 팀원

- Sprint Planning, Review, Retrospective 포함

3) 비정기적 회의

- 긴급 이슈 발생 시 진행

- 참여자: 이슈 관련 담당자

- 이슈 분석 및 일정 조정

4.2 변경 사항 관리 방법

본 프로젝트는 요구사항 변경에 유연하게 대응하기 위해 체계적인 변경 관리 프로세스를 적용한다.

- 변경 사항은 다른 팀원이 확인할 수 있는 형태로 알린다.

- 변경 요청은 이슈(Issue) 형태로 등록

- 변경 사항은 PM 승인 후 반영

- Git 기반 버전 관리 시스템 사용하여 변경 전과 후의 기록을 남긴다.

4.3 산출물 관리 방법

1) 산출물 명명 방법

- 이름 변경은 산출일자를 업데이트하지 않는다.

- 소프트웨어: s_초안작성일자(ex. s_20260101.exe)

- 문서: d_이름_문서명_초안작성일자(ex. d_조성하_프로젝트계획서_20260101.hwp)

- 그 외 파일: e_이름_파일명_초안작성일자(ex. e_조성하_계획서참고파일_20260101.hwp)

2) 산출물 버전 관리 방법

산출물 이름의 마지막에 산출일자를 기재한다. 산출물 이름을 수정 후 업데이트하면 Github에 파일이 많아지고 Github 사용 의미가 줄어들기 때문에 산출물 이름은 거의 고정적이다.

3) 산출물 저장 방법: Github

4.4 리스크 관리 방법

1) 리스크 식별 및 분석(비정기적 회의 사용 가능)

2) 우선순위 기반 리스크 관리

3) Github 기반 이슈 관리

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

| 구분 | spec |
| --- | --- |
| 개발용 PC | CPU: intel i3 또는 동급 이상, RAM: 8GB 이상, 저장장치: SSD 128GB 이상 |
| 스마트폰 | Android or iOS, GPS 및 카메라 기능 |

5.2 소프트웨어 환경

| 구분 | spec |
| --- | --- |
| 운영체제 | Windows 10 이상 또는 MacOS |
| 개발 언어 | Java, Kotlin |
| 프레임워크 | Spring Framwork, Android Studio |
| 데이터베이스 | MySQL |

6. 산출물

6.1 산출물 예상 목록

프로젝트 정의서

프로젝트 관리 계획서

요구사항 정의서

요구사항 분석서

소프트웨어설계서

인스팩션 수행서

테스트 결과서

6.2 산출물 작성 일정 및 담당자

- 산출물 이름 변경은 수정일을 업데이트 하지 않는다.

| 산출물 | 초안 작성일 | 수정일 | 초안 작성 일정 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 정의서 | 2026-03-15 | 2026-04-13 | ~2026-03-16 | 조성하(팀장) |
| 프로젝트 관리 계획서 | 2026-04-13 | - | ~2026-04-13 | 조성하(팀장) |
| 요구사항 정의서 | - | - | ~2026-04-27 | 조성하(팀장) |
| 요구사항 분석서 | - | - | ~2026-05-11 | 조성하(팀장) |
| 소프트웨어설계서 | - | - | ~2026-05-18 | 조성하(팀장) |
| 인스팩션 수행서 | - | - | ~2026-06-01 | 조성하(팀장) |
| 테스트 결과서 | - | - | ~2026-06-08 | 조성하(팀장) |

7. 참고문헌 및 부록

- 부록 1: d_조성하_프로젝트정의서_20260315